4. Экономическое обоснование разработки и реализации на массовом рынке программного комплекса для подготовки к централизованному тестированию и централизованному экзамену

4.1 Характеристика программного средства

Разрабатываемый программный комплекс представляет собой цифровой сервис для подготовки к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ). Система объединяет функции самостоятельной подготовки учащегося и инструменты контроля со стороны преподавателя в единой образовательной среде.

Функционально сервис включает:

– структурированную базу тестовых заданий прошлых лет с возможностью поиска по темам;

– генерацию индивидуальных тестов (смешанных, по выбранным темам, случайных);

– автоматический сбор статистики решений с детализацией по темам и типам ошибок;

– формирование персонализированных рекомендаций по повторению материала;

– личный кабинет преподавателя с возможностью создания собственных тестов, привязки учеников, мониторинга их прогресса и генерации аналитических отчётов.

Целевая аудитория – три основные группы. Учащиеся (выпускники школ, абитуриенты) получают инструмент для системной самоподготовки. Преподаватели и репетиторы используют сервис для создания тестов, контроля успеваемости и взаимодействия с учениками. Образовательные учреждения (школы, гимназии, центры) внедряют комплекс для организации пробных экзаменов и внутреннего мониторинга знаний. Общая численность потенциальных пользователей в Беларуси составляет более 68 тыс. учащихся и 28,5 тыс. преподавателей, что обеспечивает ёмкий рынок.

Программный комплекс ориентирован на три категории: учащихся, преподавателей и образовательные учреждения. Монетизация построена по гибридной модели Freemium с платными подписками, где бесплатный базовый функционал дополнен расширенными возможностями (глубокая аналитика, генерация тестов, работа с учениками), а для преподавателей предусмотрена градация тарифов по количеству учеников. Продвижение осуществляется через магазины приложений, таргетированную и контекстную рекламу, партнёрства с образовательными центрами, профильные мероприятия и прямые продажи школам. Реализация продукта обеспечивает стабильный доход от подписок, масштабируемость бизнеса и рост доли компании на рынке цифровых образовательных сервисов.

4.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства

Планируемый срок разработки MVP (Minimum Viable Product) программного комплекса составит 6 месяцев. Данный срок включает этапы проектирования архитектуры, разработки серверной части, мобильного приложения, веб-инструмента для преподавателей, тестирования и подготовки к опытной эксплуатации.

Соотношение премии к зарплате принято 50%.

Расчетная норма рабочего времени при пятидневной рабочей неделе составляет 2016 часов в год. (4.1).

Зо = Кпр⋅i=1nЗчi⋅ti, #4.1

где	Кпр – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПО, шт;

Зчi – часовой оклад исполнителя i-й категории, р;

ti – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории, ч.

Расчет основной заработной платы представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет основной заработная платы команды разработчиков программного средства

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р. | Часовой оклад, р. | Трудоемкость работ, ч | Итого, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес аналитик | 4000 | 23,81 | 150 | 3571,50 |
| Backend-разработчик (ASP.NET Core) | 5 500 | 32,74 | 450 | 14733,00 |
| Android-разработчик (Kotlin) | 5 000 | 29,76 | 450 | 13392,00 |
| Fullstack-разработчик (Django/Python) | 3 500 | 20,83 | 300 | 6249,00 |
| Тестировщик (QA) | 2 300 | 13,69 | 200 | 2738,00 |
| Итого |  |  |  | 40683,50 |
| Премия и иные стимулирующие выплаты (50%) |  |  |  | 20341,75 |
| Всего затрат на основную заработную плату разработчиков |  |  |  | 61025,25 |

Расчет общей суммы инвестиций (затрат) на разработку программного средства осуществляется по методике, представленной в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет инвестиций (затрат) на разработку программного средства

| Наименование статьи затрат | Формула/таблица для расчета, p. | Сумма, р. |
| --- | --- | --- |
| - Основная заработная плата разработчиков | Формула (4.1), таблица 4.1 | 61025,25 |
| - Дополнительная заработная плата разработчиков | Зд = Зо· Нд100=61025,25⋅10100 = 6102,53, #4.2 где Нд ‒ норматив дополнительной заработной платы,(10%) | 6102,53 |
| - Отчисления на социальные нужды | Рсоц = (Зо+ Зд)·Нсоц100=(61025,25+6102,53)⋅34,6100=23230,21,#4.3 где Нсоц ‒ ставка отчислений в ФСЗН и Белгосстрах (в соответствии с действующим законодательством – 34,6%) | 23230,21 |
| - Прочие расходы | Рпр = Зо·Нпр100=61025,25 ⋅ 30100 = 18307,58 , #4.4 где Нпр ‒ норматив прочих расходов, (30%) | 18307,58 |
| - Расходы на реализацию | Рр = Зо·Нр100=61025,25 ⋅ 5100 = 3051,26, #4.5 где Нр ‒ норматив расходов на реализацию, (5 %) | 3051,26 |
| - Общая сумма инвестиций (затрат) на разработку | Зр = Зо+ Зд+ Рсоц+ Рпр + Рр= 61025,25 + 6102,53 + 23230,21+ 18307,58 + 3051,26 = 111716,83, #4.6 | 111716,83 |

Таким образом полная сумма затрат на разработку программного обеспечения находится путем суммирования всех рассчитанных статей и составляет 111716,83 рублей.

4.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

Экономический эффект организации-разработчика программного средства представляет собой прирост чистой прибыли от его продажи на рынке потребителям, величина которого зависит от объема продаж, цены реализации и затрат на разработку программного средства.

По данным Республиканского института контроля знаний, в 2025 году в централизованном тестировании приняли участие 58491 абитуриент. Централизованный экзамен сдавали 56700 выпускников 11-х классов.

С учётом того, что подготовку к ЦТ начинают уже в 10-м классе, и доля десятиклассников в общей массе готовящихся составляет 17,5% (по экспертным оценкам), общая численность целевой аудитории учащихся рассчитывается следующим образом:

– учащиеся 11-х классов: 56700 чел.

– учащиеся 10-х классов, готовящиеся к ЦТ: 56700 × 0,175 = 9923 чел.

– выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей: 58491 - 56700 = 1791 чел.

Общая численность целевой аудитории учащихся: 56700 + 9923 + 1791 ≈ 68400 человек.

Количество преподавателей, потенциально заинтересованных в использовании системы: по данным Министерства образования, в сфере образования Беларуси работают 114 000 педагогов. Учитывая, что не все преподаватели ведут выпускные классы и готовят к ЦТ, по имеющимся оценкам доля целевых преподавателей составляет 25% от общего числа, то есть 28 500 человек.

Принимая во внимание наличие бесплатного тарифа (Freemium) и конкуренцию на рынке (Adukar, TurboCT, 0101СТ), прогнозируемый уровень проникновения платной подписки в первый год составит:

– среди учащихся: 1,5% от целевой аудитории

– среди преподавателей: 1,0% от целевой аудитории

Таким образом, прогнозируемое количество платящих пользователей в первый год:

– учащиеся: 68400 × 0,015 = 1026 чел.

– преподаватели: 28500 × 0,01 = 285 чел.

Общее число платящих пользователей N = 1311 человек.

На основе анализа цен на образовательные услуги в Беларуси (курсы подготовки при вузах стоят 350–600 руб. за сезон), а также с учётом разработанной тарифной сетки, установим следующие цены:

1. Подписка «Ученик» (доступ к полной аналитике, рекомендациям, неограниченным тестам): 25 руб./мес. (годовая подписка – 250 руб. со скидкой)

2. Подписка «Преподаватель» (создание тестов, привязка учеников, аналитика по группе): 40 руб./мес. (годовая – 400 руб.)

Средневзвешенная стоимость подписки (ARPU) с учётом структуры пользователей:

ARPU = (1026 × 250 + 285 × 400)1311  ≈ 283 р.

4.3.2 Расчет экономического эффекта. Прирост чистой прибыли, полученной разработчиком от реализации программного средства на рынке, рассчитывается по формуле:

ΔПчр = Цотп ⋅ N – НДС⋅Рпр⋅1 – Нп100, #4.7

где	Цотп	–	отпускная цена подписки программного средства, р.;

N	–	количество подписки программного средства,

реализуемое за год, шт.;

НДС	–	сумма налога на добавленную стоимость, р.;

Рпр	–	рентабельность продаж (принята на уровне 30%);

Нп	–	ставка налога на прибыль согласно действующему

законодательству (20%).

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле:

НДС = Цотп ⋅ N ⋅ Нд.с100% + Нд.с, #4.8

где	Нд.с	–	ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством (20%).

Рассчитаем НДС с помощью формулы (4.8):

НДС = 283⋅1311⋅20120 = 61750 р., #4.9

Годовая выручка без НДС:

283⋅1311 – 61317 = 308750 р.

Прирост чистой прибыли, полученной разработчиком от реализации программного средства на рынке, рассчитаем по формуле (4.7):

∆Пчр = 308750 ⋅ 0,3⋅1 – 20100 = 74100 р., #4.10

Таким образом, прирост чистой прибыли, полученной разработчиком от реализации программного средства в первый год, составляет 147160 рублей.

4.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Экономическая эффективность инвестиций в разработку программного средства и его реализацию на рынке осуществляется на основе расчета и оценки показателей эффективности инвестиций по методике, представленной в таблице 4.3.

Исходные данные для расчета:

– инвестиции в разработку – 111717,00 рублей;

– годовой экономический эффект – 74100,00 рублей;

– норма дисконта – 9,75% (принята равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 2026 год);

– расчетный период – 2 года.

Подсчет чистого дисконтированного дохода осуществим в табличной форме. Расчет эффективности инвестиций показан в таблице 4.5.

Таблица 4.3 – Расчет эффективности инвестиций (затрат) в реализацию проектного решения

| Показатель | Значение по годам расчетного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | 07.2026 – 07.2027 | 07.2027 – 07.2028 |
| Результат |  |  |
| 1 Прирост чистой прибыли, р. | 74100,00 | 74100,00 |
| 2 Дисконтированный результат, р. | 74100,00 | 67518,95 |
| Затраты |  |  |
| 3 Инвестиции в реализацию проектного решения, р. | 111716,83 | 0 |
| 4 Дисконтированные инвестиции, р. | 111716,83 | 0 |
| 5 Чистый дисконтированный доход по годам, р. | 74100,00 | 67518,95 |
| 6 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, р. | -37616,83 | 29901,17 |
| 7 Коэффициент дисконтирования, доли единицы | 1,0000 | 0,9112 |

Чистый дисконтированный доход за 2 года, полученный по формуле (4.11) составляет ЧДДNPV = 29901,17рубля, что удовлетворяет целевому значению «> 0».

ЧДДNPV =t=1nΔПчt⋅αt –t=1nЗt⋅αt, #4.11

где αt – коэффициент дисконтирования, рассчитанный для года t

Также табличный расчет по формуле (4.12) позволяет получить значение динамического срока окупаемости инвестиций. DPP =2 г, так как именно во 2-й год рассчитанное значение удовлетворяет целевому «≤ 3 года».

DPP=n, при котором t=1nΔПчt⋅11+dt – tр≥t=1nЗt⋅11+dt – tр, #4.12

Рассчитаем индекс доходности инвестиций за весь расчётный период
(2 года):

ИДPI =t=1nΔПчt⋅αtt=1nЗt⋅αt= 74100,00+67518,00111716,83 = 1,27, #4.13

Коэффициент дисконтирования αt, получаемый для года t, рассчитывается по формуле:

αt = 11+ dt – tр, #4.14

где	d – требуемая норма дисконта, доли единицы;

t – порядковый номер года, доходы и затраты которого приводятся к расчетному году;

tр–	 расчетный год, к которому приводятся доходы и инвестиционные затраты (tр=1).

Значение, полученное в формуле (4.13), соответствует целевому «> 1». По формуле (4.11) получим простой срок окупаемости инвестиций:

TокPP = t=1nЗt1n⋅t=1nΔПчt = 111716,8374100,00  ≈ 1,51 года (≈ 18 месяцев), #4.15

Где

– n – расчетный период, лет

– Зt – затраты (инвестиции) в году t, р.

– ΔПчt – прирост чистой прибыли в году t в результате реализации проекта, р.

Значение простого срока окупаемости инвестиций, полученное в формуле (4.7), соответствует целевому «≤ 3 года». Получим и сравним с целевым значением среднюю норму прибыли/рентабельности инвестиций:

PиARR = 1n⋅t=1nΔПчtt=1nЗt⋅100%= 74100,00111716,83⋅100% = 66,3%,#4.16

Полученное значение средней нормы прибыли/рентабельности инвестиций, полученное в формуле (4.8), значительно превышает среднюю процентную ставку в национальной валюте для юридических лиц на срок свыше 1 года на 2026 год (10,65%).

Данные, полученные за два года работы продукта, свидетельствуют о том, что инвестиции окупаются уже на втором году реализации проекта. Показатели доходности подтверждают привлекательность вложений, а средняя норма рентабельности инвестиций значительно превышает норму дисконта. Таким образом, разработка и реализация на рынке программного комплекса являются экономически целесообразными.

Список использованных источников

[1] Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов: учеб.-метод. пособие / В. Г. Горовой [и др.] – Минск.: БГУИР, 2021. – 107 с.

[2] Wadline [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://wadline.ru/salary/minsk

[3] Закон Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 118-З  «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»